Приложение 1 к постановлению

администрации поселка Козулька

от 15.03.2019 № 58-п

Приложение  1 к муниципальной

адресной программе «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

в поселке Козулька» на 2019–2025 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения | Информация о формировании з/у под аварийным МКД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь застройки МКД | Площадь земельного участка | Кадастровый номер з/у | Характеристика з/у (сформирован под одним домом) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв.м. | кв.м. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. |  |  | х | х | 3 128,00 | 159 | х | 2249,50 | 3766,00 | 24:21:1101014:1255 | Сформирован под одним домом |
| 1 | Козулька | пгт. Козулька, ул. Солнечная, д. 6 | 1956 | 17.02.2016 | 574,30 | 22 | 01.09.2025 | 379,90 | 628,00 | 24:21:1101014:1254 | Сформирован под одним домом |
| 2 | Козулька | пгт. Козулька, ул. Солнечная, д. 7 | 1956 | 17.02.2016 | 573,20 | 28 | 01.09.2025 | 379,90 | 628,00 | 24:21:1101014:1256 | Сформирован под одним домом |
| 3 | Козулька | пгт. Козулька, ул. Солнечная, д. 8 | 1953 | 17.02.2016 | 492,90 | 22 | 01.09.2025 | 379,90 | 628,00 |  | Сформирован под одним домом |
| 4 | Козулька | пгт. Козулька, ул. Солнечная, д. 9 | 1953 | 18.12.2015 | 496,90 | 27 | 01.09.2025 | 379,90 | 628,00 | 24:21:1101014:1259 | Сформирован под одним домом |
| 5 | Козулька | пгт. Козулька, ул. Солнечная, д. 10 | 1956 | 11.03.2012 | 570,10 | 38 | 31.12.2022 | 379,90 | 627,00 | 24:21:1101014:1258 | Сформирован под одним домом |
| 6 | Козулька | пгт. Козулька, ул. Солнечная, д. 12 | 1965 | 05.05.2016 | 420,60 | 23 | 01.09.2025 | 350,00 | 627,00 | 24:21:1101014:1257 | Сформирован под одним домом |

Приложение  2

к постановлению администрации поселка Козулька

от 00.00.2023 № 00

Приложение  2

к муниципальной  адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Козулька» на 2019–2025 годы

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего подлежит переселению в 2019–2025 гг. | 0,00 | 0,00 | 1654,90 | 1114,80 | 358,30 | 0,00 | 0,00 | 3128,00 |  |  | 84 | 55 | 20 | 0 | 0 | 159 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 1654,90 | 1114,80 | 358,30 | 0,00 | 0,00 | 3128,00 |  |  | 84 | 55 | 20 | 0 | 0 | 159 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 17 | Итого по поселку Козулька (Козульский муниципальный район) |  |  | 1 654,90 |  |  |  |  | 1 654,90 |  |  | 84 |  |  |  |  | 84 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 14 | Итого по поселку Козулька (Козульский муниципальный район) |  |  |  | 1 114,80 | 358,30 |  |  | 1 473,10 |  |  |  | 55 | 20 |  |  | 75 |

Приложение  3

к постановлению администрации поселка Козулька

от 00.00.2023 № 00

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Козулька» на 2019–2025 годы

Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями –

участниками программы по этапам

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Всего | В том числе: |  |  | Сумма 1-го года этапа | В том числе: |  |  | Сумма 2-го года этапа | В том числе: |  |  | Сумма 3-го года этапа | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств Фонда | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | 139 307 700,44 | 94601059,47 | 43109330,93 | 1 597 313,04 | 50 382 763,60 | 37 485 270,27 | 11 800 342,83 | 1 097 150,50 | 88 924 933,84 | 57 115 786,20 | 31 308 988,10 | 500 162,54 |  |  |  |  |
| Этап 2021 года (2020–2022 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапу 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | поселок Козулька | 49 490 265,93 | 33 305 784,16 | 15 684 319,23 | 500 162,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 490 265,93 | 33 305 784,16 | 15 684 319,23 | 500 162,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Этап 2022 года (2022–2023 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по этапу 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | поселок Козулька | 89 817 434,51 | 61 295 272,31 | 27 425 011,70 | 1 097 150,50 | 50 382 763,60 | 37 485 270,27 | 11 800 342,83 | 1 097 150,50 | 39 434 670,91 | 23 810 002,04 | 15 624 668,87 | 0,00 |  |  |  |  |

Приложение  4

к постановлению администрации поселка Козулька

от 00.00.2023 № 00

Приложение  4

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Козулька»

на 2019–2025 годы

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | собствен-ность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 159 | 67 | 43 |  | 3128,00 | 1940,10 | 1187,90 | 139 307 700,44 | 94601056,47 | 43 109 330, 93 | 1 597 313, 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Итого по поселку Козулька (Козульский муниципальный район) | 84 | 34 | 18 | 16 | 1 654,90 | 845,80 | 809,10 | 49 490 265,93 | 33 305 784,16 | 15 684 319, 23 | 500 162,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по поселку Козулька (Козульский муниципальный район) | 75 | 33 | 25 | 8 | 1 473,10 | 1 094,30 | 378,80 | 89817434,51 | 61 295 272 ,31 | 27 425 011,70 | 1 097 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение  5

к постановлению администрации

поселка Козулька

от 00.00.2023 № 00

Приложение 5

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в поселке Козулька» 
на 2019–2025 годы

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 3128,00 | 155 429 725 ,53 | 1806,00 | 1806,00 | 73 017 348,43 | 23 001 101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1322,00 | 1562,96 | 59 411 275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 5 100 504,00 | 1470,76 | 54 310 771,40 | 1187,90 | 0,00 | 0,00 | 134,10 |
|  | Всего по этапу 2021 года |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | Итого по поселоку Козулька (Козульский муниципальный район) | 1 654,90 | 49 490 265,93 | 795,10 | 795,10 | 17 096 360,43 | 6 222 205,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,80 | 962,10 | 26 171 700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,10 | 26 171 700,20 | 809,10 | 0,00 | 0,00 | 50,70 |
|  | Всего по этапу 2022 года |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | Итого по поселку Козулька (Козульский муниципальный район) | 1 473,10 | 105 939 459,60 | 1 010,90 | 1 010,90 | 55 920 988,00 | 16 778 896,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,20 | 600,86 | 33 239 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 5 100 504,00 | 508,66 | 28 139 071,20 | 378,80 | 0,00 | 0,00 | 83,40 |