- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА КОЗУЛЬКА

- КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018                                  п.г.т. Козулька                                               № 151

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения муниципального образования поселок Козулька»

На основании статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 28, подпункта 3 пункта 1 статьи 35 Устава поселка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение качества жизни населения муниципального образования поселок Козулька» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете  «Авангард».

Глава поселка                                                                                       В.М. Цуркану

Скворцова Екатерина Олеговна

8 (39154) 2-14-45

Приложение

к постановлению

главы

поселка Козулька

от 12.10.2018 № 151

ПРОГРАММА

«Улучшение  качества  жизни  населения  муниципального  образования  поселок  Козулька»

КОЗУЛЬКА

2018 год

Основание  для  разработки  программы

Основанием  для   разработки  муниципальной  программы «Улучшение  качества  жизни  населения  муниципального  образования   поселок   Козулька»   является   Федеральный   закон  от  06.10.2003  №   131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».

#### Разработчики  программы

Разработчиками  муниципальной  программы «Улучшение  качества  жизни  населения  муниципального  образования  поселок  Козулька»  является  администрация  поселка  Козулька.

Цели  программы

Целью  программы  «Улучшение  качества  жизни  населения  муниципального  образования  поселок  Козулька»  является  последовательное  улучшение  качества  жизни  населения  на  основе  развития  экономического  потенциала  района,  снижение  социальной  напряженности.

Задачи  программы

# Обеспечение  комфортности  и  безопасности  проживания,  улучшение  архитектурно  художественного  облика  застройки  поселка,  снижение  социальной  напряженности,  улучшение  качества  жизни  населения.

# Приведение  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  соответствии  с  нормативными  требованиями  автомобильным  дорогам,  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  муниципального  образования  поселка Козулька.

# Увеличение  количества  детей  в  возрасте  от  7  до  17  лет,  в том  числе  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  охваченных  организованными  формами  отдыха,  оздоровления  и  занятости  в  каникулярное  время.

# Организация  взаимодействия  между  предприятиями,  организациями  и  учреждениями  при  решении  вопросов  благоустройства  территории  поселка,  приведение  в  качественное  состояние  элементов  благоустройства,  восстановление  и  реконструкция  уличного  освящения,  установка  светильников,  оздоровление  санитарной  экологической  обстановки,  ликвидация  свалок  внедрение  передовых  методов  обращения  с  отходами.

# Создание  необходимых  условий  для  обеспечение  мер  первичной  пожарной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  граждан  поселка.

# Совершенствование  нормативных  и  правовых  условий  для  поддержки  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности.

# Информационно-пропагандистское  сопровождение  антитеррористической  деятельности  на  территории  поселка.

# Организация,  дополнительных  рабочих  мест  для  безработных  граждан,  нуждающихся  в  социальной  поддержке  и  защите  испытывающих  трудности  в  поиске  работы.

## Сроки  реализации  программы

Срок  реализации  программы  «Улучшение  качества  жизни  населения  муниципального  образования  поселок  Козулька»  рассчитан  период  2019 - 2021  гг.  и  предусматривает  достижение  планируемых  результатов  в  три  этапа:  1 этап - 2019г.;

2 этап - 2020г.;  3 этап - 2021г.

Оценка ожидаемой эффективности реализации программы

Исполнителями  программы  «Улучшение  качества  жизни  населения  муниципального  образования  поселок  Козулька»  является   администрации  поселка  Козулька.

## Подпрограммы

## «Ветхое и бесхозяйное жилье», приложение № 2 к программе;

## «Землепользование», приложение № 3 к программе;

## «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог муниципального образования поселок Козулька», приложение № 4 к программе;

- «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории муниципального образования поселок Козулька», приложение № 5 к программе;

- «Благоустройство территории муниципального образования поселок Козулька», приложение № 6 к программе;

- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании поселок Козулька», приложение № 7 к программе;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Козулька», приложение № 8 к программе;

- «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании поселок Козулька», приложение № 9 к программе;

- «Содействие занятости населения муниципального образования поселок Козулька», приложение № 10 к программе.

## Объемы  и  источники  программы

Общий  объем  финансирования на 2014 – 2021 годы составляет – 95 183,5 тыс. руб.  В  том  числе:   2014 г. – 6 950,5 тыс. руб.; 2015 г. – 12 449,5 тыс. руб.; 2016 г. – 12 418,1 тыс. руб.; 2017 г.- 17 531,7 тыс. руб.;   2018 г. -  10 386,7  тыс. руб.; 2019 г.  – 12 263,0 тыс. руб., 2020 г.  – 11 592,0 тыс. руб., 2021 г. – 11 592,0 тыс. руб.

## Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  программы

1. Обеспечение  жильем  граждан,  состоящих  на  учете  в  качестве  нуждающихся  в  получении  жилья - 15  человек,  снос  ветхого  и  аварийного  жилья - 80  кв.м.

2.  Планируется  снизить  долю  автомобильных  дорог  местного  значения,  не  соответствующих  нормативным  требованиям,  планируется  провести  работы  по  ремонту  и  капитальному  ремонту.

3.  Увеличение  количества  детей  подростков,  охваченных  всеми  формами  отдыха  и  оздоровления.

4.  Создание  условий  для  работы  и  отдыха  жителей  поселка,  улучшение  состояния  территории,  экологической  обстановки  и  создание  среды  комфортной  для  проживания,  совершенствование  эстетического  состояния  территории,  увеличение  площади  благоустроенных  зеленых  насаждений,  создание  зеленых  зон  для  отдыха,  увеличение  количества  высаживаемых  деревьев.

5.  Совершенствование  правовой  базы  обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности,  проведение  противопожарной  пропаганды,   предупреждение  пожаров,  совершенствование  организации  профилактики  и  тушения.

6.  Снижение  уровня  износа  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  благоустроенности  населенных  пунктов.

7.  Профилактика  экстремисткой  и  террористической  деятельности  на  территории  поселка.

8.  Временное  трудоустройство  и  временное  трудоустройство  несовершеннолетних.

## Система  контроля  за  исполнением  настоящей  программы

Контроль  за  исполнением  программы  «Улучшение  качества  жизни  населения  муниципального  образования  поселок  Козулька»  осуществляет  Администрация  поселка  Козулька.

Приложение № 2

к программе «Улучшение

качества жизни населения

муниципального образования

поселок Козулька»

П А С П О Р Т

подпрограммы «Ветхое и бесхозяйное жилье».

| Наименование подпрограммы | Ветхое и бесхозяйное жилье на 2019-2021 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Устав МО поселок Козулька; -Постановление администрации поселка Козулька от 02.03.2011 № 39 «Об утверждении Положения «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» |
| Разработчики подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Основные цели подпрограммы | -выявление бесхозяйных объектов недвижимости -мобилизация доходов в бюджет поселка за счет эффективности управления муниципальным имуществом |
| Срок реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Исполнитель программы | Администрация поселка Козулька |
| Основные мероприятия подпрограммы | - Проведение необходимых работ по оформлению права муниципальной собственности и дальнейшему эффективному распоряжению объектами за счет выявления бесхозяйного имущества включает в себя: - изготовление кадастровых паспортов для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; -проведение оценки рыночной стоимости объекта; -приватизация муниципального имущества; -передача муниципального имущества в аренду на краткосрочный период, в безвозмездное пользование - признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. - снос ветхого и аварийного жилья - обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении жилья |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования – 1 419,0 тыс. руб. в том числе: 2014 год – 9,8 тыс.руб.; 2015 год – 93,9 тыс.руб.; 2016 год – 162,7 тыс.руб.; 2017 год – 152,6 тыс.руб.; 2018 год – 200,0 тыс.руб.; 2019 год – 400,0 тыс. руб. 2020 год – 200,0 тыс. руб. 2021 год – 200.0 тыс. руб. - инвентаризация 5 объектов с постановкой объекта на бесхозяйный и кадастровый учет; -признание непригодным для проживания жилых помещений - 2 объекта (жилое здание-спальный корпус № 2) по адресу: п.г.т. Козулька, ул. Школьная,2; многоквартирный жилой дом по адресу: п.г.т. Козулька, ул. Солнечная, д. 11); -проведение ремонтных работ муниципального жилищного фонда: 1) жилой дом по адресу: п.г.т. Козулька, ул. Пролетарская, д. 8 кв. 2; жилой дом по адресу: п.г.т. Козулька, ул. Сосновая, д. 5 кв.3 - проведение сохранных мероприятий ветхого жилья: ул. Солнечная д. 10 Финансирование мероприятий данной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета |

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными целями реализации программы являются:

- обеспечение комфортности и безопасности проживания;

- улучшение архитектурно-художественного облика застройки поселка;

- снижение социальной напряженности в поселке;

- улучшение качества жизни населения

Параллельно с достижением этих целей и в обеспечение их достижения решаются задачи:

- оформление и постановка на учет в муниципальную собственность бесхозяйных объектов.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на три года.

В ходе реализации программы можно выделить следующие этапы:

- выявление бесхозяйных объектов недвижимости;

- идентифицирование выявленных объектов с оформлением землеустроительного дела и технического паспорта – документы, подтверждающие факт существования объекта;

- постановка на учет в качестве бесхозяйного имущества;

- оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов, в т.ч. жилых помещений;

- распределение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений и  улучшении жилищных условий;

УЧАСТНИКИ     ПРОГРАММЫ

- Администрация поселка Козулька

- Население, задействованное в индивидуальном жилищном     	строительстве;

- Подрядные организации (на договорной основе осуществляют работы    по    сносу ветхого жилья).

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ.

Средства из бюджета поселка Козулька:

-  на изготовление кадастровых паспортов бесхозяйного жилья с целью дальнейшего оформления и постановки его на учет в муниципальную собственность;

Специалист 1 категории

по жилищно-бытовым вопросам                                                                    Л.И. Кременецкая

Приложение № 3

к  программе  «Улучшение           качества жизни населения муниципального образования поселок Козулька»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Землепользование»

| Наименование подпрограммы | Землепользование (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Земельный кодекс Российской Федерации Градостроительный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Разработчики и исполнители подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Цели и задачи подпрограммы | -оформление земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования в собственность и аренду жителями муниципального образования п. Козулька для сельскохозяйственных нужд; -приведение в надлежащее состояние участков территории муниципального образования поселок Козулька, занятых сельскохозяйственными угодьями (пастбища, сенокосы); -проверка правильности использования земельных участков на территории муниципального образования поселок Козулька; -обеспечение документами территориального планирования частей территории п. Козулька. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2021 года |
| Основные направления программных действий | Содействие в проведении межевания земельных участков. Очистка от несанкционированных свалок участков территории муниципального образования поселок Козулька, занятых сельскохозяйственными угодьями (пастбища, сенокосы). Осуществление земельного контроля за использованием земель поселка. Выполнение проекта планировки части территории жилой застройки п. Козулька |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета на 2014 – 2020 годы составляет 804,5 тыс. руб., в том числе: на 2014 год – 149,7 тыс. руб. на 2015 год – 72,1 тыс. руб. на 2016 год – 55,4 тыс. руб. на 2017 год – 17,3 тыс. руб. на 2018 год – 150,0 тыс. руб. на 2019 год - 120,0 тыс.руб. на 2020 год - 120,0 тыс.руб. на 2021 год - 120,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции. Улучшение состояния территорий муниципального образования поселок Козулька. Улучшение использования земель и на территории муниципального образования поселок Козулька. Создание возможности эффективного планирования градостроительного процесса и обеспечение ввода жилья в эксплуатацию за период 2019-2021 годы общей площадью 5,0 тыс. кв. м. |

Введение

Подпрограмма Землепользования (далее подпрограмма) является неотъемлемой частью развития посёлка Козулька.

В связи с тем, что в посёлке не была проведении инвентаризация земель, подпрограмма реализует возможность предоставления в аренду земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования для ведения личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственной деятельности.

Основными задачами подпрограммы является: помощь малообеспеченным слоям населения в предоставлении земель для ведения ЛПХ, сельскохозяйственной деятельности, приведение в надлежащее состояние участков территории муниципального образования поселок Козулька, занятых сельскохозяйственными угодьями (пастбища, сенокосы), улучшение благоустройства и облика поселка в целом.

Приоритетными группами населения, на которые направлены мероприятия подпрограммы, являются те, кто наиболее нуждаются в поддержке, а именно: малообеспеченная категория населения, участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, пенсионеры, однократно.

Разработка и реализация подпрограммы обеспечивается комплексом нормативно – правовых актов, включая Конституцию РФ, Земельный Кодекс, Федеральные законы.

Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает обязательное привлечение средств местного бюджета.

#### Анализ ситуации

Развитие территории

Муниципальное образование посёлок Козулька расположено в зоне тайги и подтайги на западе от города Красноярска. Климат резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Почвенный покров землепользования представлен почвенными разновидностями, из которых преобладают почвы дерново – подзолистые, в основном слабоподзолистые. Протяженность муниципального образования поселок Козулька с запада на восток 6 км, с севера на юг 22 км. На территории имеются значительные площади темнохвойных, а так же березовых и осиновых лесов. Преобладающее направление ветра в течение года юго-западное. Общая площадь муниципального образования составляет 16947,08 га, с запада на восток пересекается железной дорогой. Ближайший аэродром находится в 70 км от р.п. Козулька. Состояние дорожной сети – грунтовое и асфальтное покрытие.

Экономическая характеристика

Влияние социально-экономических факторов обусловлено стабилизацией численности занятых трудовой, в том числе и сельскохозяйственной деятельностью.

На протяжении нескольких лет численность занимающихся сельскохозяйственной деятельностью продолжает сокращаться и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению.

В связи с высокой стоимостью оформления землеустроительных дел мало   заключено   договоров аренды земельных участков под с/х нужды.

###### Прогноз ситуации в сфере занятости  с/х производством

Определяющее влияние на состояние рынка труда в сфере сельского хозяйства будет оказывать продолжающиеся  кризисные явления в экономике, недостаток финансовых средств, по-прежнему будет наблюдаться  сокращение спроса на с/х угодья.

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является  реализация на территории муниципального образования п. Козулька государственной политики занятости населения сельскохозяйственной деятельностью, направленной на улучшение функционирования с/х рынка, а так же Развитие АПК.

Эффективное функционирование рынка труда невозможно без решения следующих задач:

-содействие в поддержке эффективной занятости населения и сдерживание сельского хозяйства в допустимых границах;

-повышение сбалансированности спроса и предложения сельскохозяйственных угодий;

- понижение числа отказов от земельных участков;

- обеспечение поддержки граждан в период оформления документов;

- содействие подготовки необходимых документов по формированию земельных участков.

В связи с поставленными целями подпрограмма будет решать следующие задачи:

- повышение количества населения, занятого в производстве сельскохозяйственной продукции;

- содействие в оплате за оформление гражданами земельных участков в аренду, и собственность;

- подготовка документов для передачи земельных участков под строительство жилья и других объектов в соответствии разработанного генерального плана развития п. Козулька;

- увеличение  и качественное улучшение строительства жилья и социальной инфраструктуры на территории поселка. Для реализации поставленных задачи разработаны мероприятия подпрограммы и определены затраты необходимые для реализации мероприятий.

##### Координация деятельности заинтересованных структур

Регулирование рынком труда является основным направлением действий администрации поселка Козулька.

Администрация поселка Козулька координирует свои усилия по взаимодействию с администрацией Козульского района по адресации земельных участков, предоставлению необходимых документов и сведений, осуществлением земельного контроля за использованием земель поселка.

Обеспечение подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы по годам

(тыс. руб.)

| Источник | Наименование направлений использования средств подпрограммы | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | Межевание земель для дальнейшей передачи их в собственность и аренду для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Межевание земель для дальнейшей передачи их в собственность бесплатно для многодетных семей | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Подготовка и проведение мероприятий по земельному контролю за использованием земель на территории муниципального образования поселок Козулька | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Рыночная оценка земель для проведения аукциона | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | Итого: | 120,0 | 120,0 | 120,0 |

# Контроль за  реализацией подпрограммы

# Общий контроль, за реализацией подпрограммы осуществляет орган местного самоуправления (Администрация посёлка Козулька).

## Правовое обеспечение подпрограммы

Правовое обеспечение подпрограммы  осуществляется через контроль за исполнением и правильным применением гражданами и работниками земельного законодательства. При разработке подпрограммы использованы следующие законодательные и нормативные документы, регулирующие действия отдела по управлению муниципальным имуществом:

- Земельный Кодекс Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Постановления правительства

- Устав муниципального образования п. Козулька

- Федеральные Законы

- Краевые Законы

- Местные законы

- Приказы вышестоящих органов

Оценка ожидаемой эффективности реализации подпрограммы

Оценка ожидаемой эффективности подпрограммы характеризуется следующими показателями.

- Годовой уровень граждан занимающихся производтвом с/х продукции возрастёт на  2,0 %.

- На 1,5 % уменьшится количество отказов от земельных участков.

- Будет передано в аренду и собственность не менее 100 земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

- Будет приведена в надлежащее состояние территория муниципального образования поселок Козулька, занятая сельскохозяйственными угодьями (пастбища, сенокосы).

- Будет проведено не менее 20 проверок по контролю за использованием земель на территории муниципального образования поселок Козулька.

- Будет изготовлены проекты планировки частей территории п. Козулька на площади 60,0 га под строительство жилых домов, общественно-делового центра, социальной инфраструктуры

Специалист 1 категории

по земельным вопросам                                                                                      Т.Р.Сергиенко

Приложение № 4

- к программе «Улучшение качества жизни населения  муниципального образования      поселок Козулька»

- Паспорт подпрограммы «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог муниципального образования поселок Козулька»

| 1. Наименование подпрограммы | Ремонт и содержание сети автомобильных дорог муниципального образования поселок Козулька (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| 2. Заказчик подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| 3. Разработчик подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| 4. Цели и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы: - сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. Основные задачи: - приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования поселок Козулька |
| 5. Целевые показатели подпрограммы | Целевыми показателями подпрограммы являются: - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта; - показатели содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями |
| 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в соответствии с утвержденным перечнем; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы – 2019- 2021 годы; - предусматривает достижение планируемых результатов в три этапа: 1 этап - 2019 г.; 2 этап - 2020 г.; 3 этап – 2021 г. |
| 8. Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Подпрограммы на 2014 – 2021 годы составляет 37 428,0 тыс. руб., в том числе: на 2014 год – 740,2 тыс. руб. на 2015 год – 3 918,9 тыс. руб. на 2016 год – 4 034,5 тыс. руб. на 2017 год - 7 805,1 тыс. руб. на 2018 год - 3 109,3 тыс. руб. на 2019 год - 5 940,0 тыс. руб. на 2020 год - 5 940,0 тыс. руб. на 2021год - 5 940,0 тыс. руб |
| 9. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | За период реализации муниципальной подпрограммы (2019 - 2021 гг.): - планируется снизить долю автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям; - планируется провести работы по ремонту и капитальному ремонту |
| 10. Контроль за реализацией подпрограммы | Общее руководство, координацию и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация поселка Козулька |

- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

По состоянию на 01.01.2018 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования поселок Козулька составляет 47,17км. поселок Кедровый5,45 км. Доля автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным покрытием (асфальтобетон, цементобетон) составляет 13,185 км (%), с переходным типом покрытия (песчано-гравийная смесь) -  30,845 км (%)

Основной проблемой дорожного хозяйства муниципального образования поселок Козулька является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Доля автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент сцепления, колейность и ямочность), в 2018 году составила 38,7% общей протяженности.

Требуют ремонта 10,9 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В сложившихся условиях проезд на автодорогах муниципального образования поселок Козулька  поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли поселка на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной целевой подпрограммы ремонта и содержания дорожной сети.

Объемы выполненных работ и затрат на ремонт и содержание автодорог муниципального образования поселок Козулька  2018г. представлены в таблице:

| № | Мероприятия и затраты на ремонт и содержание автодорог | Единица измерения | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтировано дорог в течение года | км | 7,89 |
| 1.1 | Доля от общей протяженности дорог с твердым покрытием | % | 21,8 |
| 1.2 | Затрачено на ремонт дорог | тыс. руб. | 2 740,0 |
| 2 | Затрачено на содержание дорог | тыс. руб. | 560,0 |
|  | ВСЕГО | тыс. руб. | 3 300,0 |

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10 - 15% в год.

Для решения указанных проблем необходимы:

- качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения;

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения;

- круглогодичное содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы ремонта и содержания сети автомобильных дорог муниципального образования поселок Козулька  позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития поселка, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства муниципального образования.

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации подпрограммы можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с дорогами с твердым покрытием;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

- 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью данной подпрограммы является сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, за период 2019 - 2021 годов.

Достижение указанной цели может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- приведение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования поселок Козулька.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

- 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2019 - 2021 гг. и предусматривает достижение планируемых результатов в три этапа:

1 этап - 2019 г.;

2 этап - 2020 г.;

3 этап - 2021 г.

- 4. Система основных мероприятий подпрограммы

Система основных мероприятий подпрограммы включает в себя:

4.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, в соответствии с расчетом:

- Расчет протяженности дорог местного значения,

подлежащих ремонту в 2019 - 2021 гг.

| № п/п | Дороги местного значения | Подлежит ремонту, км, в 2019 году | Подлежит ремонту, км, в 2020 году | Подлежит ремонту, км, в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги с твердым покрытием | 1,030 км |  |  |
|  | 40 Лет Победы |  |  |  |
|  | Советская |  |  |  |
|  | Центральная | 0,400 км. |  |  |
|  | Линейная |  |  |  |
|  | Гагарина |  |  |  |
|  | Октябрьская |  |  |  |
|  | Московская 1 уч. | 0,630 км. |  |  |
| 2 | Песчано-гравийные дороги | 45,5 км |  |  |
|  | -ул. Строительная |  |  |  |
|  | -ул. Молодежная |  |  |  |
|  | -пер. Каменский |  |  |  |
|  | -ул. Нижний склад |  |  |  |
|  | -ул. Коммунальная |  |  |  |
|  | - ул. Комарова |  |  |  |
|  | -ул. Зеленая |  |  |  |
|  | - ул. Вокзальная |  |  |  |
|  | -ул. Новая |  |  |  |
|  | - пер. Мирный |  |  |  |
|  | - проезд Сосновая - Рабочая |  |  |  |
|  | -ул. Московская |  |  |  |
|  | -ул. Северная |  |  |  |
|  | -ул. Сосновая |  |  |  |
|  | -ул. Пролетарская |  |  |  |
|  | -ул. Приречная |  |  |  |
|  | -ул. Мирная Кедровый |  |  |  |
|  | -ул. Таежная Кедровый |  |  |  |
|  | -ул. Новая Кедровый |  |  |  |
|  | -ул. Гаражная Кедровый |  |  |  |
|  | -ул. Зеленая Кедровый |  |  |  |
|  | -пер. Прудовской |  |  |  |
|  | Ул. Советская |  |  |  |
|  | Ул. Октябрьская |  |  |  |
|  | пер.Партизанский |  |  |  |
|  | ул. Фестивальная |  |  |  |
|  | ул.Парковая |  |  |  |
|  | ул.Нагорная |  |  |  |
|  | ул.Новокаменская |  |  |  |
|  | ул.Комсомольская |  |  |  |
|  | ул.Пионерская |  |  |  |
|  | ул.Западная |  |  |  |
|  | ул.Солнечная |  |  |  |
|  | ул.60Лет СССР |  |  |  |
|  | проезд к базе ДРСУ |  |  |  |
|  | ул.1Май |  |  |  |
|  | ул.Мира |  |  |  |
|  | ул.Энергетиков |  |  |  |
|  | ул.Спортивная |  |  |  |
|  | ул.Новая |  |  |  |
|  | ул.Заводская |  |  |  |
|  | пер.Копылова |  |  |  |
|  | ул.Свердлова |  |  |  |
|  | ул.Курортная |  |  |  |
|  | проезд от ул.Комарова до ул. Курортная |  |  |  |
|  | проезд от ул.Курортная до ул.Строительная |  |  |  |
|  | проезд от ул.Молодежная до ул.Сосновая |  |  |  |
|  | проезд ул.Молодежная до ул.Комунальная |  |  |  |
|  | проезд от ул. Приречная до ул. Свердлова |  |  |  |
|  | проезд от ул.Школьная до ул. Конечная |  |  |  |
|  | проезд от ул.Школьная до ул. Конечная |  |  |  |
|  | проезд от ул. Октябрьская до ул. Московская |  |  |  |
|  | ул. Западная |  |  |  |
|  | Ул. Линейная |  |  |  |
| 3 | Грунтовые дороги |  |  |  |
|  | ВСЕГО дорог | 45,5 км. | 45,5 | 45,5 |
|  | Нарезка придорожных кюветов | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | Прокладка водоотводных труб | 5 | 5 | 5 |
|  | Приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | 30/9,1 | 30/9,1 | 30/9,1 |
|  | Паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог |  |  |  |
|  | ВСЕГО дорог |  |  |  |

4.2. Круглогодичное (зимнее и летнее) содержание автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Подпрограммные мероприятия уточняются ежегодно с учетом оперативных данных о техническом состоянии дорожной сети поселка.

- 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам реализации подпрограммы приведено в таблице (тыс. руб.).

| Годы | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселка Козулька | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| Краевой бюджет | 5 400,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |
| Всего | 5 940,0 | 5 940,0 | 5 940,0 |

Объемы бюджетных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог определены с учетом нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения параметров расходных обязательств бюджета поселка на ремонт и содержание автодорог местного значения на 2019-2021 годы.

- 6. Организация управления подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

Разработчики подпрограммы -  Глава поселка

- осуществляет контроль выполнения программных мероприятий и управление ходом их реализации:

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию подпрограммы средств распределяет их по программным мероприятиям;

- осуществляет отбор исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления подпрограммой и контроля за ходом ее реализации;

- по итогам реализации подпрограммы в отчетном году уточняет объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливает соответствующие изменения в подпрограмму.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность программных мероприятий оценивается исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели или степени приближения к ней.

Инженер по охране окружающей среды                                                            О.В.Ельцина

Приложение № 5

к  программе «Улучшение

качества жизни населения

муниципального образования

поселок Козулька»

- ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования поселок Козулька»

| Наименование подпрограммы Основание для разработки подпрограммы Муниципальный заказчик подпрограммы Основной разработчик подпрограммы Цели и задачи подпрограммы Сроки реализации подпрограммы Важнейшие целевые индикаторы и показатели Ожидаемые конечные результаты Объемы и источники финансирования подпрограммы | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования поселок Козулька (далее подпрограмма) Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселка Козулька Администрация поселка Козулька Цель подпрограммы: Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в муниципальном образования поселок Козулька Задача подпрограммы: Увеличение количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время 2019-2021 годы Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению). Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Увеличение количества детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления. Средства местного бюджета: общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2021 годы – 935,0 тыс. рублей (приложение № 1), В том числе: 2014 год - местный бюджет – 55,0 тыс. руб.; 2015 год - местный бюджет – 327,6 тыс. руб.; 2016 год - местный бюджет – 66,4 тыс. руб.; 2017 год - местный бюджет – 168,0 тыс. руб.; 2018 год - местный бюджет – 78,0 тыс. руб; 2019 год - местный бюджет – 80,0 тыс. руб; 2020 год - местный бюджет – 80,0 тыс. руб; 2021 год - местный бюджет – 80,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

Характеристика проблемы

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время, особенно в летний период, стала неотъемлемой частью социальной политики государства. Вопрос реализации государственной политики в сфере отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков является одним из приоритетных направлений социальной политики.

Дни школьных каникул как свободное время каждого ребенка предназначены для снятия напряженности, восстановления сил, укрепления здоровья, приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, развития творческого потенциала. Организация летнего отдыха должна рассматриваться как одна из сфер формирования здорового, духовно и культурно развитого подрастающего поколения.

Анализ показателей, характеризующих систему отдыха и оздоровления детей и подростков, позволяет сделать выводы о возникших проблемах, на которых необходимо сконцентрировать внимание. Требуют особого внимания обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, пожарной безопасности,  формирование правовых условий для полноценной занятости детей и подростков.

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей в муниципальном образовании поселок Козулька осуществляется по следующим основным направлениям:

1.  Досуговая деятельность детей.

2. Временная занятость.

Мероприятия по организации занятости подростков в свободное от учебы время приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организация занятости подростков в свободное от учебы время позволит не только приобщить их к труду, но и вовремя предупредить различные асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев, моральных качеств детей.

Требуют особого развития совершенствование форм и содержания отдыха детей их оздоровления и занятости, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Исходя из вышеизложенного, становится очевидной необходимость программного подхода к организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.

Социальная значимость поставленных проблем обуславливает необходимость их решения с использованием программно-целевого метода.

Основные цели и задачи подпрограммы

Настоящая подпрограмма предусматривает комплекс мер, направленных на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Цель подпрограммы:

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании поселок Козулька.

Основная задача:

- увеличение количества детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время.

Система основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим основным направлениям:

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Система основных мероприятий подпрограммы, направленных на достижение цели, представлена в приложении N 1.

Механизм реализации подпрограммы, мониторинг, организация управления

Заказчиком подпрограммы выступает Администрация поселка Козулька (исполнительно-распорядительный орган).

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Подпрограмма ориентирована на сохранение существующей системы отдыха и оздоровления детей.

Вопрос комплексной реализации социальной политики в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является очень важным, так как от того, насколько здоровы, активны, увлечены творчеством наши дети, зависит процветание общества.

В силу своих приоритетов подпрограмма имеет выраженную социальную направленность.

Социально-экономический эффект подпрограммы будет выражен в сохранении существующей системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образования поселок Козулька.

Специалист 1 категории

по делопроизводству и кадровой работе                                                                     Т.А. Экгарт

Приложение № 1

к подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования поселок Козулька»

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Финансирование из местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Временное трудоустройство | Центр занятости населения Козульского района/ Администрация поселка Козулька | Июнь – Июль 2018-2021 годы | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

Приложение № 6

к программе «Улучшение

качества жизни населения

муниципального образования

поселок Козулька»

- Паспорт

- Подпрограммы "Благоустройство территории муниципального образования

- поселок Козулька"

| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории муниципального образования поселок Козулька (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Разработчик подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Основные цели подпрограммы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования поселок Козулька. -Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселка Козулька. -Совершенствование эстетического вида поселка Козулька. -Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов п. Козулька, п. Кедровый - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий. -Повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Основные задачи подпрограммы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. -Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. -Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. - Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах. - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора. - Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО. - Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета подпрограммы составляет 50 365,6 тыс. руб., в том числе: на 2014 – 5 676,1 тыс. руб; на 2015 – 7 179,3 тыс. руб; на 2016 – 7 724,7 тыс. руб; на 2017 – 8 701,1 тыс. руб; на 2018 – 6 479,4 тыс. руб; на 2019 - 5 215,0 тыс. руб; на 2020 - 4 695,0 тыс. руб; на 2021 – 4 695,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019 – 2021 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования поселок Козулька. - Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - Улучшение состояния территорий муниципального образования поселка Козулька. - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования поселок Козулька. - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. - Совершенствование эстетического состояния территории. - Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении. - Создание зелёных зон для отдыха граждан. - Предотвращение сокращения зелёных насаждений. - Увеличение количества высаживаемых деревьев. - Благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования 33,4 %, доля граждан, привлекаемых к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании- 4,5 % |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия, географическое положение и рельеф  поселка Козулька создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

Численность населения по последней переписи населения составляет 7833 чел.

На территории посёлка за последние годы была проведена целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населённых пунктов. Несмотря на это, в вопросах благоустройства  имеется ряд проблем, что в свою очередь

не отвечает современным требованиям. Санитарное содержание дворовых территорий требует комплексного подхода к наведению чистоты и порядка.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Большую проблему вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами. На сегодняшний день выбран региональный оператор по сбору и вывоза утилизации ТКО ООО Экотранспорт (действует с 1 января 2019 г.).

Уличное  освещение снабжено на 85%.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов, необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, повысит уровень комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии  с настоящей подпрограммой.

- Раздел 2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве территории поселения.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям по результатам исследования, которые сформулировали цель, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограммы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов.

В настоящее время на территории посёлка Козулька, отсутствуют организации  (учреждения) занимающиеся комплексным благоустройством на территории  поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одна из задач  - координировать взаимодействие между организациями (учреждениями)  при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства поселения.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причина такого положения -   отсутствие штата рабочих по благоустройству, недостаточное участие  жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.3.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах поселка Козулька и поселка Кедровый.

2.3.3. Благоустройство в жилых кварталах

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается специализированная организация посредством заключения договора или муниципального контракта. В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении при ежегодном участии в приоритетных программах регионального проекта «Благоустройство».

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, домашние животные содержатся с нарушением всех норм и правил.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2019 - 2021 годов необходимо организовать и провести:

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания домашних животных.

Данная подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории поселения, эстетичного вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц поселения;

- развитие и поддержка инициативы жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий и содержанию домашних животных;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями (учреждениями) при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного  освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- Раздел 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Основой подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц п. Козулька и  п. Кедровый -  предусматривает комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц поселения с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов поселения  - предусматривает комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов с использованием.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы - финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 3, при наличии разработанных и принятых подпрограмм благоустройства территорий, а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству территорий поселения (Приложение 1).

Приложение  1

к подпрограмме

«Благоустройство территории             муниципального образования поселок  Козулька»

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Источник финансирования: Местный бюджет (тыс.руб.)

| № п/п | Наименование направлений использования средств подпрограммы | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снос аварийных деревьев (согласно заявкам) | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Озеленение населенных пунктов поселения, высадка цветов | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений | 60,0 | 60,0 | 60, |
| 4 | Устройство водоотводных кюветов | 150,00 | 150,0 | 150,0 |
| 5 | Ремонт детских площадок | 55,0 | 35,0 | 35,0 |
| 6 | Ремонт и устройство тротуаров | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 7 | Скашивание травы по поселку | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 8 | Уборка, улиц тротуаров в зимний период | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 9 | Исследование питьевой воды из общественных колодцев | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Обработка колодцев | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 11 | Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов | 800,0 | 300,0 | 300,0 |
| 12 | Ремонт и замена ламп уличного освещения | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 13 | Автострахование | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 14 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 15 | Ремонт площади Победы | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Уличное освещение | 3 090.0 | 3 090.0 | 3 090.0 |
| 17 | Акарецидная обработка | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| ИТОГО |  | 5 215,0 | 4 695,0 | 4 695,0 |

Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация посёлка Козулька.

Муниципальный Заказчик подпрограммы несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий подпрограммы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком подпрограммы и Исполнителями подпрограммы.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблице  1 к настоящей подпрограммы, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией посёлка Козулька.

Исполнитель подпрограммы - Администрация посёлка Козулька:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

- Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с муниципальной программой "Благоустройство территории муниципального образования поселок Козулька на 2019-2021 годы".

- Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населённых пунктов.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования посёлок Козулька.

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации подпрограммы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- качественное содержание дорог, дворовых территорий и объектов благоустройства.

К количественным показателям реализации подпрограммы относятся:

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

- увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц поселения;

- сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.

Инженер по охране окружающей среды                                                            О.В.Ельцина

Приложение № 7                                                                                                             к программе «Улучшение                                 качества жизни населения муниципального образования поселок Козулька»

Паспорт подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании поселок Козулька»

| Наименование | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании поселок Козулька (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация поселка Козулька |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| Разработчик подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Цели и задачи подпрограммы | Создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан муниципального образования поселок Козулька |
|  | Для достижения поставленных целей необходимо решение задач: - выполнение первичных мер пожарной безопасности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2021 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Местный бюджет – 683,1 тыс. рублей. В том числе: 2014 год – 5,0 тыс. рублей; 2015 год – 174,3 тыс. рублей; 2016 год – 142,2 тыс. рублей; 2017 год – 196,6 тыс. рублей; 2018год – 30,0 тыс. рублей; 2019 год – 45,0 тыс. рублей. 2020 год – 45,0 тыс. рублей. 2021 год - 45,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы, качественные показатели | Совершенствование правовой базы обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров. |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Администрация поселка Козулька. |

Обоснование подпрограммы

Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику роста возникновения пожаров, кардинальное улучшение пожарной обстановки, выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Козулька может быть достигнуто только на основе последовательного осуществления администрацией поселка и населением программных мер, направленных на формирование эффективной системы раннего предупреждения возникновения пожаров, защиты населения и территории, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров.

В этих условиях одним из приоритетных направлений становится решение задач по повышению уровня пожарной безопасности и минимизации потерь от пожаров, что является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования поселок Козулька.

- Цель и задачи, сроки выполнения подпрограммы

- Целью подпрограммы  является обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение материального ущерба от пожаров на территории муниципального образования поселок Козулька.

- Задачами подпрограммы  являются:

- выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Козульского района;

- совершенствование в поселении противопожарной пропаганды

- Мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем средств тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос в п. Кедровый | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2 | Пополнение пожарных водоемов запасами воды | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Приобретение первичных средств пожаротушения: переносные и передвижные огнетушители (воздушно-пенные, порошковые, углекислотные), пожарные краны и средства обеспечения их использования (пожарные рукава, пожарные стволы, переходные головки, резиновые уплотнители), лом, багор, крюк с деревянной ручкой, ведро, комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), лопата штыковая, лопата соковая, вилы, тележка для перевозки оборудования, емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. метра; 0,02 куб. метра, ящик с песком 0,5 куб. метра, насос ручной, рукав Ду 18-20 длиной 5 метров, защитный экран 1,4 х 2 метра, стойки для подвески экранов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Перезарядка огнетушителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Организация противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

- Механизм реализации подпрограммы

- Подпрограммы реализуется за счет средств местного бюджета;

- Механизм реализации подпрограммы

базируется на основании мониторинга выполнения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Козулька:

- осуществление мероприятий по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- пропаганду в области пожарной безопасности.

- Организация управления подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования поселок Козулька.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит сокращение потерь от пожаров на территории муниципального образования поселок Козулька, уменьшит количество людей, погибших и травмированных при пожарах. Повысится эффективность защиты поселка от пожаров.

Реализация намеченных мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- оснащение территории п. Кедровый первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- информирование населения о мерах пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;

Основными показателями оценки социально-экономической эффективности подпрограммы являются:

- снижение уровня гибели и получения травм людей на пожарах;

- сокращение количества пожаров и ущерба от них.

Специалист 1 категории

по МР, ГО, ЧС и ПБ                                                                                        Т.С Иванова

Приложение № 8

к программе «Улучшение

качества   жизни населения

муниципального образования

поселок Козулька»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Козулька»

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Администрации от 05.02.2010 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, принятия и реализации муниципальных целевых программ»; - Устав муниципального образования поселок Козулька |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Козулька |
| Разработчик подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Цели и задачи подпрограммы | - Улучшение качества жизни и благосостояния населения муниципального образования поселок Козулька; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере; - широкая пропаганда энергосбережения; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципального образования поселок Козулька; - снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию. |
| Важнейшие индикаторы и показатели подпрограммы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - ежегодное снижение потребления электроэнергии в натуральных показателях не менее 3 %. обеспечение за счет реализации мероприятий подпрограммы снижения энергоемкости валового внутреннего продукта на 7,5 процента за весь срок реализации подпрограммы;. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 1 614,5 тыс. рублей в том числе: 2014 г. – 83,1 тыс. руб. 2015 г. – 372,2 тыс. руб. 2016 г. – 61,2 тыс. руб. 2017 г. – 280,0 тыс. руб., 2018 г. – 150,0 тыс. руб. 2019г. - 190,0 тыс. руб. 2020г. - 239,0 тыс. руб. 2021г. - 239,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий данной Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования поселок Козулька. |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| Ответственные лица для контактов | Глава поселка Козулька Цуркану Валерий Михайлович тел. 8 (39154) 22-2-22 |

Анализ существующего положения

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов,  является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования, дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования поселок Козулька.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной  подпрограммы энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования п. Козулька должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

а) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

б) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

в) необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования поселок Козулька является создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится.

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании поселок Козулька за счет снижения в 2016 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1)  провести комплекс организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе по созданию системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создать муниципальную нормативную базу и методическое обеспечение энергосбережения;

- разработать и принять систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создать систему нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений.

2)  запретить   применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для этого необходимо, при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению.

3) провести энергоаудит, энергетические обследования, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями).

4)  обеспечить учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные бюджетные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5)  организовать ведение топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно- энергетических балансов органа местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

6)  нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления.

План мероприятий

Показатели, характеризующие результаты деятельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация поселка Козулька | Бюджет муниципального образования поселок Козулька | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 2. | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация поселка Козулька | не требуется |  | - | - |  |  |  |
| 3. | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Администрация поселка Козулька | не требуется |  | - | - |  |  |  |
| 5. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация поселка Козулька | Бюджет муниципального образования поселок Козулька | 521,0 | 141,0 | 190,0 | 190,0 |  | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 60 – 80% |
| 6 | Установка приборов учета холодной и горячей воды в квартирах муниципальной собственности | Администрация поселка Козулька | Бюджет муниципального образования поселок Козулька | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 668,0 | 190,0 | 239,0 | 239,0 |  |  |

Финансовые затраты по реализации подпрограммы

Финансирование  подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования поселок Козулька.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования поселок Козулька на очередной финансовый год, исходя из возможностей.

Механизм реализации подпрограммы

Руководителем подпрограммы является Администрация поселка Козулька, которая несет ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по подпрограмме должен содержать:

-  сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;

-  данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

-  сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию подпрограммы;

-  сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным докладом о результативности;

-  информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий подпрограммы;

-  оценку эффективности результатов реализации подпрограммы.

Отчеты о ходе работ по подпрограмме по результатам за год и за весь период действия подпрограммы подготавливает муниципальный заказчик подпрограммы. Отчеты о ходе работ по подпрограмме по результатам за год и за весь период действия подпрограммы подлежат утверждению Постановлением Администрации поселка Козулька не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Козулька.

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

1) наличия в органе местного самоуправления, муниципальных бюджетных учреждениях:

-  энергетических паспортов;

-  топливно-энергетических балансов;

-  актов энергетических обследований;

-  установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

2) снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

-  формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

-  снижения затрат на энергопотребление организацией, в результате реализации энергосберегающих мероприятий.  Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в нашей организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения муниципального образования поселок Козулька путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение тепло- и энергоресурсов. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

Инженер по охране окружающей среды                                                             О.В.Ельцина

Приложение № 9

к  программе  «Улучшение

качества жизни населения муниципального образования поселок Козулька»

Паспорт

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма

в муниципальном образовании поселок Козулька»

| Наименование | Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании поселок Козулька (Далее –подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация поселка Козулька |
| Основания для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», Федеральный Закон РФ от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации от 05.10.2009 |
| Разработчик подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Цели и задачи подпрограммы | - Предупреждение (профилактика) террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования поселок Козулька - совершенствование нормативно-правовой базы по профилакти ке терроризма и экстремизма; - активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении актов экстремизма и терроризма на территории муниципального образования поселок Козулька; - создание условий для использования в полной мере возможностей образования, социальной защиты населения, культуры, СМИ для формирования толерантного поведения в обществе у молодежи, профилактики экстремизма и терроризма, уменьшения риска социальных взрывов как основы гражданского согласия в поселке; - заблаговременное выявление угрозы перерастания микроконфликтов на межэтнической почве в массовые протестные действия. |
|  | Для достижения поставленных целей необходимо решение задач: - информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории поселения; - разработка и применение стимулов толерантного поседения и противодействия экстремизму и терроризму - разработка и реализация комплекса эффективных мер по противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в поселке - создание условий по обеспечению защиты населения, особо важных объектов, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, расположенных на территории п.Козулька от экстремистской угрозы; -создание плана мероприятий по профилактике, предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, нелегальной миграции, межнациональных и межконфессиональных конфликтов и иных мер, направленных на защиту социальной и культурной жизнедеятельности населения поселения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019- 2021 годы |
| Исполнители подпрограммы | Администрация поселка Козулька |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Местный бюджет - 680,2 тыс. рублей. В том числе: 2014 год – 106,5 тыс. рублей; 2015 год – 236,5 тыс. рублей; 2016 год – 38,2 тыс. рублей; 2017 год – 10,0 тыс. рублей; 2018 год – 10,0 тыс. рублей; 2019 год – 93,0 тыс. рублей. 2020 год – 93,0 тыс. рублей. 2021 год – 93,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы, качественные показатели | Профилактика экстремисткой и террористической деятельности на территории муниципального образования поселок Козулька. Раннее предупреждение и предотвращение межэтнической напряженности, проявлений национального и религиозного экстремизма, конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве среди населения поселения |
| Контроль за исполнением подпрограммы | Администрация поселка Козулька. |

Обоснование подпрограммы

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Противодействие террористическим угрозам является одной из приоритетных задач исполнительных и представительных органов власти, силовых структур, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.

Географически п. Козулька находится на значительном расстоянии от мест на территории Российской Федерации, где террористические организации, незаконные военные формирования проявляют наибольшую активность с целью создания политической нестабильности в обществе, в целом это не гарантирует того, что угроза проведения террористического акта полностью на территории поселка исключена.

Характерной проблемой обеспечения безопасности на ряде объектов социальной отрасли являются недостаточные знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизм, слабые навыки обучающихся, посетителей и работников учреждений.

Совершенствование деятельности в сфере противодействия терроризму и экстремизму остается крайне актуальной задачей и требует программного решения.

В этой связи разработка и принятие подпрограммы обусловлено необходимостью повышения уровня координации деятельности органов местного самоуправления, осуществление комплексного подхода к профилактике терроризма и экстремизма, выявления и снижения негативного влияния условий и факторов, способствующих возникновению и проявлений терроризма и экстремизма.

Подпрограмма предусматривает осуществление комплекса мероприятий, направленных на выполнение комплекса организационно-практических мер противодействия террористическим проявлениям, эффективного планирования конкретных антитеррористических мероприятий, поддержания информационного обмена в интересах предотвращения террористических угроз и экстремизма; внедрение системы информирования населения через СМИ и другие источники о принимаемых мерах антиэкстремистской направленности; осуществление комплекса мероприятий по внедрению норм толерантности у подрастающего поколения; проведение мероприятий по выявлению на территории поселения нелегальных мигрантов, сообщению полученной информации в соответствующие территориальные органы исполнительной власти и содействие пресечению нелегальной миграции на территории поселения; способствовать формированию и поддержке воспитательной работы среди населения по повышению бдительности.

Реализация подпрограммы будет способствовать:

повышению организованности и бдительности населения в области противодействия терроризму и экстремизму, нелегальной миграции;

улучшению социальной защищенности общества и толерантности населения;

стабилизации миграционных потоков на территории муниципального образования;

предупреждению появления и выявлению лиц, нелегально пребывающих на территории поселка Козулька;

совершенствованию тактики и методики предупреждения, выявления и пресечения возможной террористической и экстремистской деятельности.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является: профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования поселок Козулька, в рамках реализации государственной политики противодействия терроризму и экстремизму.

Задачами подпрограммы являются:

Информационно - пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального образования поселок Козулька.

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период  2017 по  2019 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджета муниципального образования поселок Козулька:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем средств, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Издание памяток и листовок по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а так же по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Приобретение плакатов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а так же по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Ремонт системы видеонаблюдения смонтированной на территории п.Козулька по ул. Советская, ул. 40 лет Победы | 30,0 | 30 | 30 |
| 4 | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения смонтированного на территории п.Козулька (ежемесячно) по ул. Советская, ул. 40 лет Победы | 48,0 (по 4 тыс.руб. ежемесячно) | 48,0 (по 4 тыс.руб. ежемесячно) | 48,0 (по 4 тыс.руб. ежемесячно) |
| 5 | Публикация на сайте Администрации, а также в СМИ памяток, агитационных материалов | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ИТОГО |  | 93.0 | 93,0 | 93,0 |

Механизм реализации подпрограммы

Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией муниципального образования поселок Козулька.

Координатор подпрограммы:

- организует координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации подпрограммы на основании предложений ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

- осуществляет оценку социально-экономической эффективности, также оценку целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы;

- осуществляет контроль за ходом выполнения подпрограммы.

Профилактика терроризма и экстремизма осуществляется по трем основным направлениям:

1)организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии экстремизма и межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2)внедрение идеологии межконфессиональной и межэтнической толерантности, особенно в молодежной среде. Разъяснительная работа с детьми, подростками и молодежью, является воспитательными мерами по предупреждению террористической и экстремистской деятельности. Данная работа осуществляется совместно с педагогическим составом образовательных учреждений по просьбе администрации поселка или без таковой путем тематических бесед, доведения до сведения учеников информационных сообщений, проведения игровых мероприятий, направленных на укрепление толерантного отношения к представителям любых конфессий, верований, религий, национальностей, этнических групп путем информирования о сущности разных верований, религий, национальных особенностей отдельных групп и других вопросов, а так же об ответственности за разжигание межнациональной, межконфессиональной и межэтнической вражды.

3)помощь в социальной и культурной адаптации мигрантов, прибывших в установленном законом порядке на территорию сельского поселения.

Специалист 1 категории

по МР, ГО, ЧС и ПБ                                                                                          Т.С. Иванова

Приложение № 10

к  программе «Улучшение качества жизни населения муниципального образования поселок Козулька»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Содействие занятости населения

муниципального образования поселок Козулька»

| Наименование подпрограммы | Содействие занятости муниципального образования поселок Козулька (далее подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Закон РФ «О занятости населения в РФ» (ст.14) |
| Разработчики и исполнители подпрограммы | КГКУ «ЦЗН Козульского района», Администрация поселок Козулька |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: -сдерживание уровня регистрируемой безработицы на территории МО п. Козулька; Задача: -организация, дополнительных рабочих мест для безработных граждан, нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 годы |
| Основные направления подпрограммных действий | Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы и несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Субвенции федерального бюджета на материальную поддержку безработных граждан, участников общественных работ 634,0 тыс. руб. 2014 - 64,0 тыс. руб. 2015 – 64,0 тыс. руб. 2016 - 64,0 тыс. руб. 2017 - 88,4 тыс. руб. 2018 - 88,4 тыс. руб. 2019 – 88.4 тыс. руб. 2020 - 88,4 тыс. руб. 2021- 88,4 тыс. руб. Временную занятость учащихся 191,5 тыс. руб. 2014 - 27,0 тыс. руб. 2015 - 27,0 тыс. руб. 2016 - 27,0 тыс. руб. 2017 - 22,1 тыс. руб. 2018 –22,1 тыс. руб. 2019 - 22,1 тыс. руб. 2020 - 22,1 тыс. руб. 2021 – 22,1 тыс. руб. Бюджет муниципального образования п. Козулька на оплату труда участникам общественных работ 1 253,6 тыс. руб. 2014 - 125,1 тыс. руб. 2015 - 74,7 тыс. руб. 2016 - 132,8 тыс. руб. 2017 - 201,0 тыс. руб. 2018 - 180,0 тыс. руб. 2019 - 180,0 тыс. руб. 2020 - 180,0 тыс. руб. 2021 - 180,0 тыс. руб. на оплату труда несовершеннолетних 529,3 тыс.руб. 2014 - 23,5 тыс. руб 2015 - 57,1 тыс. руб. 2016 - 66,4 тыс. руб. 2017 - 64,3 тыс. руб. 2018 - 78,0 тыс. руб. 2019 - 80,0 тыс. руб. 2020 - 80,0 тыс. руб. 2021- 80,0 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограмм | - уровень исполнения расходов на обеспечение реализации подпрограммы – не менее 97,0% ежегодно; - удельный вес получателей услуги удовлетворенных качеством услуги, в общей численности, принявших участие в опросе. |

Введение

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия её предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовство и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

Подпрограмма содействия занятости населения  муниципального образования поселок Козулька на 2019-2021 годы (далее подпрограмма), представляет собой комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обеспечение занятости населения и социальную поддержку безработных граждан.

Подпрограмма реализует комплексный подход  к решению проблем рынка труда с учетом специфики состояния и перспектив развития трудовой сферы в поселке.

Подпрограммные мероприятия  разработаны исходя из основных направлений государственной политики занятости населения, на основе анализа социально экономического развития поселка и ситуации на рынке труда.

Основная цель программы активное содействия занятости населения, предупреждение массовой безработицы и смягчение социальной напряженности на рынке труда.

Основными задачами подпрограммы является:

-формирование благоприятных условий для занятости населения;

-сдерживание уровня безработицы.

Подпрограмма координирует работу КГКУ «Центра занятости населения» с администрацией п. Козулька.

Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется за счет средств федерального бюджета, кроме того предусматриваются средства бюджета муниципального образования.

Прогноз ситуации в сфере занятости и на рынке труда

Определяющее влияние на состояние рынка труда, уровень безработицы будут оказывать продолжающиеся кризисные явления в экономики, недостаток финансовых средств в бюджете муниципальных..

По прежнему одним из основных факторов, который окажет влияние на рынок труда в п. Козулька будет отсутствие рабочих мест (на постоянное трудоустройство) для отдельных категорий граждан (молодежь, женщины, имеющие малолетних детей, инвалиды, граждане, освобожденные из мест лишения свободы и длительно безработные граждане.

За счет участия в общественных и временных работах эта категория граждан имеет возможность быть трудоустроенными на временные работы.

Положительными факторами, которые могут изменить ситуацию

на рынке труда является:

-взаимодействие всех заинтересованных структур в оказании содействия занятости граждан особо нуждающихся в социальной защите;

- разработка и введение в действие  любых мероприятий, способствующих стабилизации ситуации на рынке труда.

Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является  реализация государственной политики занятости населения на территории МО п. Козулька, повышение уровня занятости населения и смягчение социальной напряженности на рынке труда.

Для достижения указанной цели подпрограммы предусматривает решение следующих задач:

-сдерживание уровня регистрируемой безработицы на территории муниципального образования поселок Козулька;

Организация, дополнительных рабочих мест для безработных граждан, нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. Специалист 1 категории по делопроизводству и кадровой работе Т.А. Экгарт